下面是我基于最新仓库 `wusdic/itops-platform` 做的系统性代码体检结论。说明一下：我目前能做的是**公开仓库静态审查 + 关键代码/文档交叉核对**，没有在本地完整启动容器、跑单元测试或真实数据库联调。因此以下结论适合作为研发修正清单，但最终还需要用真实环境跑一轮接口自动化测试和前后端联调验证。

---

# 一、总判断

这个仓库的方向是对的，已经不是简单 Demo。它有完整的 FastAPI 后端入口、较多业务路由、模块化目录、Vue3 前端、设备采集、资产、监控、工单、知识库、AI、自动化、通知、备份、租户、部署、水印、厂商凭据等模块。仓库结构显示后端 `api/routes` 下已经有 `auth.py、asset.py、monitoring.py、workorder.py、knowledge.py、ai.py、automation.py、notification.py、tenant.py、vendor_credentials.py、watermark.py` 等路由文件，说明后端模块覆盖面较广。([GitHub][1])

但当前最大问题是：

> **后端“接口数量很多”，不等于产品已经可用；前端“页面存在”，也不等于用户流程闭环跑通。**

核心矛盾集中在四点：

1. **前后端接口契约不统一**：很多前端调用路径、字段名、分页参数、状态枚举与后端不一致。

2. **模块边界混乱**：资产设备、监控设备、采集设备、发现设备之间没有形成统一设备主数据模型。

3. **自动化模块目标不清**：后端偏“触发规则/回滚”，前端偏“脚本/任务/执行”，两边不是同一个产品模型。

4. **企业级能力还不完整**：权限、审计、配置、消息、任务调度、脚本安全、租户隔离、数据治理、告警关联、部署安全等仍需要系统化补齐。

---

# 二、P0 级问题：不修就无法形成可用平台

## P0-1：README 仍指向旧仓库，部署入口错误

README 的快速部署命令仍写的是：

`git clone https://github.com/wusdic/itops-deploy.git /opt/itops_platform`

而不是最新的 `itops-platform` 仓库；Release 下载地址也仍指向 `itops-deploy`。这会导致用户按文档部署时拿到旧代码或错误代码。([GitHub][2])

**原因**：仓库迁移后，README、部署脚本、Release 流程没有同步更新。

**建议**：

| 项目          | 修正                                                    |

| ----------- | ----------------------------------------------------- |

| README 克隆地址 | 改为 `https://github.com/wusdic/itops-platform.git`     |

| Release 地址  | 改为 `wusdic/itops-platform/releases/...`               |

| 文档中的项目名     | 统一为 `itops-platform`                                  |

| 脚本中的路径      | 统一 `/opt/itops_platform` 或 `/opt/itops-platform`，不要混用 |

| CI/CD       | 检查 GitHub Actions 是否真实发布 Release                      |

---

## P0-2：前后端接口严重不匹配

仓库内 API 审计报告明确列出大量不匹配：例如前端调用 `/system/user/list`，后端实际是 `/admin/users`；前端调用 `/assets/list`，后端实际是 `/assets/device`；前端调用 `/automation/scripts`，后端没有 scripts；前端调用 `/monitoring/metrics/history`、`/monitoring/alerts/statistics`，后端缺失。([GitHub][3])

**核心问题不是单个接口错，而是没有统一 API 契约。**

**建议立即建立一份标准 API 契约表：**

| 领域    | 前端统一调用                           | 后端统一路由          | 返回格式                           |

| ----- | -------------------------------- | --------------- | ------------------------------ |

| 用户    | `/api/v1/admin/users`            | admin.py        | `{items,total,page,page_size}` |

| 资产设备  | `/api/v1/assets/devices`         | asset.py        | 统一设备 DTO                       |

| 监控设备  | `/api/v1/monitoring/devices`     | monitoring.py   | 只返回监控视图                        |

| 告警    | `/api/v1/monitoring/alerts`      | monitoring.py   | 统一 AlertDTO                    |

| 工单    | `/api/v1/workorders`             | workorder.py    | 统一 WorkOrderDTO                |

| 通知    | `/api/v1/notifications/messages` | notification.py | 统一 MessageDTO                  |

| 自动化脚本 | `/api/v1/automation/scripts`     | automation.py   | 统一 ScriptDTO                   |

| 自动化执行 | `/api/v1/automation/executions`  | automation.py   | 统一 ExecutionDTO                |

**改进细节**：

1. 后端导出 OpenAPI JSON。

2. 用 OpenAPI 自动生成前端 API SDK。

3. 前端禁止直接 `fetch('/api/...')`，全部通过 `src/api/*.js`。

4. 所有分页统一为 `page`、`page_size`，前端内部 `pageSize` 必须转换。

5. 所有列表统一返回：

```json

{

"items": [],

"total": 0,

"page": 1,

"page_size": 20

}

```

---

## P0-3：设备主数据模型混乱

目前同时存在：

* `/api/v1/assets/device`

* `/api/v1/devices`

* `/api/v1/discovery`

* `/api/v1/devices/import`

* `/api/v1/devices/{device_id}/metrics`

* 配置文件中的 `config/devices/*.yaml`

API 审计报告显示资产、设备 API、设备指标、设备导入、设备发现分别是不同路由分组。([GitHub][3]) 体验走查报告也指出前端资产设备和监控采集 API 混用，资产用 `id/hostname`，监控用 `device_name`，导致添加设备、采集指标、删除设备可能互相找不到对象。([GitHub][4])

**问题本质**：平台缺少一个统一的“设备主表/设备主对象”。

**建议的企业级设备模型：**

```text

Device

├── id                 # 内部唯一ID，所有模块只用它关联

├── asset_code          # 资产编号

├── hostname            # 主机名

├── ip_address          # 主IP

├── device_type         # server/network/security/storage/container/cloud

├── vendor              # 厂商

├── model               # 型号

├── os_type             # 操作系统

├── status              # active/inactive/maintenance/decommissioned

├── business_system_id  # 所属业务系统

├── owner_user_id       # 责任人

├── credential_id       # 采集凭据

├── collector_profile_id# 采集模板

├── discovered_from     # scan/snmp/import/manual/api

├── created_at

├── updated_at

```

**修正原则**：

* 资产、发现、采集、监控、告警、工单都只关联 `device_id`。

* `device_name`、`hostname`、`ip_address` 只能作为展示或查询条件，不能作为主关联键。

* 前端删除、编辑、采集、查看详情都必须传 `device_id`，不要传 `name`。

---

## P0-4：自动化模块前后端产品模型不一致

后端自动化 API 主要是 `trigger-rules`、`evaluate`、`rollback`、`checkpoint`、`snapshot`、`rollback-history`；但前端自动化页面却在做“脚本管理、任务管理、脚本执行”，并且仓库内报告指出前端存在 `/api/automation/script/execute` 这类后端不存在的调用。([GitHub][3])

**这不是简单补一个接口的问题，而是产品模型需要重构。**

建议自动化模块拆成 5 个子模块：

| 子模块   | 目标                           | 后端接口                                   |

| ----- | ---------------------------- | -------------------------------------- |

| 脚本库   | 管理可执行脚本、版本、参数、权限             | `/automation/scripts`                  |

| 执行器   | 执行脚本、API、SSH、Ansible、Webhook | `/automation/executions`               |

| 任务编排  | 多步骤流程编排                      | `/automation/workflows`                |

| 触发规则  | 告警/指标/事件触发                   | `/automation/trigger-rules`            |

| 回滚与审计 | 检查点、回滚、执行记录                  | `/automation/executions/{id}/rollback` |

**必须补齐的接口：**

```text

GET    /api/v1/automation/scripts

POST   /api/v1/automation/scripts

GET    /api/v1/automation/scripts/{id}

PUT    /api/v1/automation/scripts/{id}

DELETE /api/v1/automation/scripts/{id}

POST   /api/v1/automation/scripts/{id}/execute

GET    /api/v1/automation/executions

GET    /api/v1/automation/executions/{id}

POST   /api/v1/automation/workflows

POST   /api/v1/automation/workflows/{id}/run

```

并且脚本执行必须有：

* 参数白名单；

* 执行审批；

* 权限控制；

* 超时控制；

* 输出脱敏；

* 执行日志；

* 回滚策略；

* 禁止危险命令；

* 沙箱或受控执行环境。

---

# 三、P1 级问题：功能存在但用户流程不完整

## P1-1：网络扫描是核心入口，但前端缺失严重

前端规划文档明确指出：“没有配置网络扫描目标的页面”，用户无法在界面添加要扫描的 IP 段，这是最核心的功能缺失。([GitHub][5])

**为什么严重？**

对于运维平台，第一步不是看大屏，而是解决：

> 用户把系统部署起来以后，怎么把设备纳管进来？

如果没有扫描目标配置、扫描结果查看、一键导入，用户就无法完成“发现资产 → 纳管资产 → 监控资产”的首个闭环。

**建议新增页面：**

```text

设备管理 / 网络发现

├── 扫描目标配置

│   ├── IP段/CIDR

│   ├── 排除IP

│   ├── 扫描协议：ICMP/TCP/SNMP/SSH

│   ├── 凭据模板

│   └── 扫描频率

├── 扫描任务列表

├── 扫描结果列表

├── 设备指纹识别

├── 一键导入资产

└── 导入冲突处理

```

---

## P1-2：登录返回格式与前端期望不一致

后端修复报告显示登录接口返回 `access_token`、`token_type`、`expires_in`，但前端曾期望 `res.token` 和 `res.userInfo`，导致 token 可能存成 undefined。([GitHub][6])

**建议统一认证返回格式：**

```json

{

"access_token": "xxx",

"refresh_token": "yyy",

"token_type": "bearer",

"expires_in": 1800,

"user": {

"id": 1,

"username": "admin",

"roles": ["admin"],

"permissions": []

}

}

```

不要让前端登录后再猜字段。

---

## P1-3：系统管理缺 menu/dict，影响企业级配置能力

API 审计报告和后端修复报告都提到前端需要 menu/dict，但后端缺少对应路由。([GitHub][3])

**建议实现两个基础模块：**

### 菜单管理

```text

GET    /api/v1/admin/menus

POST   /api/v1/admin/menus

PUT    /api/v1/admin/menus/{id}

DELETE /api/v1/admin/menus/{id}

POST   /api/v1/admin/roles/{id}/menus

```

用途：

* 控制左侧菜单；

* 控制按钮权限；

* 支持不同角色看到不同模块。

### 字典管理

```text

GET    /api/v1/admin/dicts

GET    /api/v1/admin/dicts/{type}/items

POST   /api/v1/admin/dicts/{type}/items

PUT    /api/v1/admin/dicts/items/{id}

DELETE /api/v1/admin/dicts/items/{id}

```

用途：

* 设备类型；

* 告警级别；

* 工单状态；

* 工单优先级；

* 厂商类型；

* 通知类型；

* 资产状态。

---

## P1-4：通知中心缺“消息”能力

当前后端通知模块有 channels、send、alert、history、target-rules、targets 等接口，但前端需要 messages、unread-count、read、read-all。API 审计报告明确指出这些接口缺失。([GitHub][3])

**通知模块应分成两类：**

| 类型   | 说明                     |

| ---- | ---------------------- |

| 通知渠道 | 邮件、短信、钉钉、企微、飞书、Webhook |

| 站内消息 | 平台内部消息、未读数、已读、全部已读、删除  |

建议补齐：

```text

GET  /api/v1/notifications/messages

GET  /api/v1/notifications/messages/unread-count

POST /api/v1/notifications/messages/{id}/read

POST /api/v1/notifications/messages/read-all

DELETE /api/v1/notifications/messages/{id}

```

---

## P1-5：AI 模块有接口，但没有形成运维 Copilot 闭环

AI API 审计显示已有 `/chat`、`/troubleshoot`、`/suggest`、`/interpret/report`、`/analyze/logs`、`/qa` 等接口。([GitHub][3]) 但前端规划文档指出 `ai/copilot.vue` 和 `ai/analyze.vue` 仍然是占位或功能极少页面。([GitHub][5])

**问题本质**：AI 还没有嵌入告警、工单、日志、知识库、自动化处置流程。

**建议重构 AI 功能为 4 条闭环：**

1. **告警 AI 分析**

* 从告警进入；

* 读取设备、指标、历史告警、日志；

* 输出根因、影响范围、建议动作。

2. **工单 AI 助手**

* 创建工单时自动补全分类、优先级、处理建议；

* 处理完成后生成复盘；

* 推荐 SOP。

3. **知识库问答**

* 基于 SOP、故障案例、历史工单做 RAG；

* 回答必须引用知识来源；

* 允许用户反馈“有用/无用”。

4. **自动化前置审查**

* AI 不直接执行危险动作；

* AI 生成执行建议；

* 人工确认后进入自动化执行器。

---

# 四、P2 级问题：架构不清晰，会影响后期扩展

## P2-1：模块命名和边界重复

架构报告指出存在 `services/monitoring` 与 `modules/business/monitoring` 双监控模块，可能造成导入混淆；同时 `AdapterRegistry` 和 `CollectorFactory` 职责有重叠。([GitHub][7])

**建议统一成四层：**

```text

api/                  # 只做 HTTP 路由，不写业务逻辑

application/          # 应用服务层，编排业务流程

domain/               # 领域模型与核心规则

infrastructure/       # 数据库、缓存、采集器、第三方接口

```

对于当前项目，可以先不大改目录，但要明确职责：

| 当前目录                 | 建议职责                   |

| -------------------- | ---------------------- |

| `api/routes`         | 只做参数校验、权限校验、调用 service |

| `modules/business`   | 业务流程与领域规则              |

| `modules/collection` | 采集适配器和设备采集             |

| `modules/foundation` | 数据库模型、认证、权限            |

| `modules/automation` | 自动化执行、调度、回滚            |

| `core`               | 通用工具、配置、协议、基础客户端       |

---

## P2-2：FastAPI 入口承担太多初始化逻辑

`api/main.py` 不只是创建 app，还初始化数据库、AI、配置热更新、告警升级任务、设备定时采集、自动化触发服务、前端静态文件、异常处理等。([GitHub][8])

**问题**：入口文件越来越像“总控脚本”，模块耦合高，出错后难定位。

**建议拆分：**

```text

api/main.py

api/bootstrap.py

api/router_registry.py

api/lifespan.py

api/static_server.py

api/exception_handlers.py

```

`main.py` 只保留：

```python

app = create_app()

register_middlewares(app)

register_routes(app)

register_exception_handlers(app)

```

---

## P2-3：配置依赖文件过重，缺数据库化管理

架构报告显示采集配置依赖 `config/devices/*.yaml`、`devices.yaml`、`adapters.yaml` 等文件。([GitHub][7])

**问题**：

* 企业客户不可能长期手工改 YAML；

* 多用户、多租户无法管理；

* 配置变更难审计；

* 前端无法完整配置采集策略。

**建议**：

第一阶段保留 YAML 作为默认模板，但把运行配置迁移到数据库：

```text

collector_profiles

device_credentials

device_metric_configs

adapter_templates

scan_targets

scan_tasks

```

前端提供配置界面，修改后写入数据库，后台热加载。

---

## P2-4：安全配置仍偏测试环境

`.env.example` 中已提示 JWT_SECRET 要换成随机字符串，但默认仍给出 `change_this_to_a_random_string_at_least_32_chars`。README 还公开默认账号密码 `admin / Admin@123456`。([GitHub][9])

**建议**：

* 首次启动强制修改管理员密码；

* JWT_SECRET 不允许默认值启动；

* 数据库密码不允许默认值启动；

* 密码策略：长度、复杂度、过期、错误锁定；

* 登录失败审计；

* API Key 只显示一次；

* 敏感字段加密存储，特别是设备凭据、SNMP community、SSH 密码、API Token。

---

# 五、P3 级问题：体验和工程质量问题

## P3-1：前端大量页面仍是“功能少/占位”

前端规划文档显示知识库、AI、自动化、备份、通知、系统配置等多个页面仍功能不足，甚至 AI 页面只有约 30 行占位代码。([GitHub][5])

**建议前端按真实用户流程重写，而不是按模块堆页面。**

首页应该围绕 5 条主流程：

1. 添加设备；

2. 查看监控；

3. 处理告警；

4. 创建/处理工单；

5. 使用 AI 排障。

---

## P3-2：错误处理静默失败

体验走查报告指出多个 `.catch(() => {})` 静默吞错误，用户不知道操作失败原因。([GitHub][4])

**建议统一前端错误处理：**

```javascript

try {

const res = await apiCall()

} catch (error) {

ElMessage.error(error.message || '操作失败，请稍后重试')

logger.error(error)

}

```

并区分：

| 错误类型 | 前端提示          |

| ---- | ------------- |

| 401  | 登录已过期，请重新登录   |

| 403  | 无权限操作         |

| 404  | 功能接口不存在或资源不存在 |

| 422  | 参数校验失败        |

| 500  | 服务异常，请联系管理员   |

| 网络错误 | 后端服务不可用       |

---

## P3-3：字段、枚举、时间格式不统一

报告中已经指出设备类型有 `SERVER_LINUX`、`NETWORK_SWITCH`、`server`、`network` 等多套枚举，工单状态后端有 8 种，前端只支持 4 种筛选。([GitHub][5])

**建议建立统一枚举文件：**

后端：

```python

class DeviceType(str, Enum):

SERVER = "server"

NETWORK = "network"

SECURITY = "security"

STORAGE = "storage"

CONTAINER = "container"

CLOUD = "cloud"

```

前端：

```javascript

export const DEVICE_TYPES = [

{ label: '服务器', value: 'server' },

{ label: '网络设备', value: 'network' },

{ label: '安全设备', value: 'security' }

]

```

枚举最好通过后端字典接口下发，避免前后端重复维护。

---

# 六、按模块形成修正清单

## 1. 资产与设备模块

| 问题                   | 原因        | 建议                              |

| -------------------- | --------- | ------------------------------- |

| 资产设备、监控设备、采集设备概念混用   | 没有统一设备主对象 | 建立 Device 主模型，所有模块用 `device_id` |

| 删除设备传 name 而不是 id    | 前端字段映射错误  | 所有编辑/删除/采集统一传 `id`              |

| 厂商筛选前端传 vendor，后端不支持 | 查询参数不一致   | 后端增加 vendor 参数，或前端去掉            |

| 扫描发现后无法形成完整纳管闭环      | 缺扫描目标配置页  | 新增“网络发现”模块                      |

| 设备配置依赖 YAML          | 不适合企业长期管理 | 迁移到数据库配置 + YAML 模板              |

---

## 2. 监控告警模块

| 问题                    | 原因                              | 建议                                                              |

| --------------------- | ------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |

| 告警统计、历史指标、TopN 指标接口缺失 | 前端需要但后端没有                       | 补 `/alerts/statistics`、`/metrics/history`、`/metrics/top/{type}` |

| 告警确认/解决/处理动作不统一       | acknowledge、resolve、handle 概念混乱 | 统一告警状态机                                                         |

| 告警与工单没有强闭环            | 告警只是列表，不驱动流程                    | 增加“告警转工单”                                                       |

| 告警关联分析不足              | 只有单点指标判断                        | 增加告警聚合、抑制、根因关联                                                  |

建议告警状态机：

```text

new → acknowledged → processing → resolved → closed

↘ suppressed

```

---

## 3. 工单模块

| 问题                    | 原因           | 建议                  |

| --------------------- | ------------ | ------------------- |

| 工单分配、完成、我的工单等接口历史上不稳定 | 前后端流程没统一     | 统一工单状态流             |

| 处理人硬编码                | 没有从用户接口加载    | 从 `/admin/users` 获取 |

| 状态枚举不一致               | 前端筛选少于后端状态   | 统一 WorkOrderStatus  |

| SLA 页面缺失              | 只有后端接口，前端未成型 | 新增 SLA 看板           |

| 工单与知识库割裂              | 完成后没有沉淀案例    | 工单关闭时生成故障案例草稿       |

建议工单闭环：

```text

告警/人工创建 → 分派 → 接单 → 处理 → AI建议 → 解决 → 审批关闭 → 复盘入库

```

---

## 4. 知识库模块

| 问题       | 原因            | 建议                    |

| -------- | ------------- | --------------------- |

| 页面内容少    | 前端没有完整产品化     | SOP、故障案例、分类、标签、审核全部补齐 |

| 审核流程弱    | 缺状态提示和流程图     | 增加审核流配置               |

| 与 AI 结合弱 | 知识没有变成 RAG 资产 | 建立向量索引、引用来源、反馈机制      |

| 与工单割裂    | 工单经验没有沉淀      | 工单关闭生成案例草稿            |

---

## 5. AI 模块

| 问题          | 原因                               | 建议                      |

| ----------- | -------------------------------- | ----------------------- |

| 页面占位        | 前端没完成                            | 重写 Copilot 和 Analyze 页面 |

| 对话 ID 字段不一致 | 后端 `conversation_id`，前端可能期望 `id` | DTO 统一                  |

| AI 服务不可用提示弱 | 降级响应没有 UI 强提醒                    | 前端显示“AI 服务未连接”          |

| AI 与业务模块弱耦合 | 只是聊天，不是 Copilot                  | 嵌入告警、工单、日志、知识库、自动化      |

---

## 6. 自动化模块

| 问题                   | 原因         | 建议                         |

| -------------------- | ---------- | -------------------------- |

| 前端脚本管理用 localStorage | 没有后端脚本库    | 新增 Script 表和接口             |

| 脚本执行接口不存在            | 前后端模型不一致   | 新增 `/scripts/{id}/execute` |

| 执行安全不足               | 没有审批、沙箱、权限 | 加审批、白名单、超时、审计              |

| 回滚与执行记录不完整           | 只有部分回滚接口   | 统一 Execution 模型            |

---

## 7. 通知模块

| 问题          | 原因             | 建议                   |

| ----------- | -------------- | -------------------- |

| 渠道和站内消息混在一起 | 产品模型不清         | 拆分 Channel 和 Message |

| 未读数缺失       | 前端 badge 无真实数据 | 增加 unread-count      |

| 已读接口缺失      | 消息无法闭环         | 增加 read/read-all     |

| 通知目标规则需要增强  | 仅基础匹配          | 结合值班表、责任人、业务系统       |

---

## 8. 系统管理模块

| 问题            | 原因           | 建议                      |

| ------------- | ------------ | ----------------------- |

| menu/dict 缺失  | 企业级后台基础能力没补齐 | 新增菜单和字典                 |

| 权限粒度不够明确      | 只看到角色/权限接口   | 建立 RBAC + 数据权限          |

| API Key 安全需强化 | 企业交付风险       | Key 只显示一次、支持 scope、过期时间 |

| 操作审计要贯穿所有模块   | 不能只列日志       | 每个写操作记录审计               |

---

## 9. 部署与工程化

| 问题           | 原因                                     | 建议                          |

| ------------ | -------------------------------------- | --------------------------- |

| README 指向旧仓库 | 仓库迁移未同步                                | 立即修复                        |

| 前端 dev 端口不一致 | package.json 是 5173，vite config 是 3000 | 统一端口                        |

| 依赖较重         | requirements 包含多类数据库、AI、浏览器自动化         | 区分 core、ai、collector、dev 依赖 |

| 默认密钥风险       | `.env.example` 有默认 JWT_SECRET          | 默认值禁止生产启动                   |

| 测试覆盖不足       | 只有报告，缺 CI 证据                           | 增加接口测试、前端构建测试、契约测试          |

前端 package.json 的 dev 脚本使用 `vite --host 0.0.0.0 --port 5173`，但 vite.config.js 中 server.port 是 3000，这种不一致容易导致开发文档、代理和容器端口混乱。([GitHub][10])

---

# 七、建议的最终平台定位

这个平台不应该定位成“普通监控平台”，否则会和 Zabbix、Prometheus、夜莺、蓝鲸、观测云等大量工具竞争。

更适合的定位是：

> **面向中小政企、本地化部署、以资产纳管为入口、以告警工单闭环为主线、以 AI 辅助排障和自动化处置为差异化的智能运维平台。**

核心用户问题：

1. 设备资产不清；

2. 监控对象不完整；

3. 告警太多但没人处理；

4. 工单处理过程不可追踪；

5. 运维经验靠人脑，没有沉淀；

6. 新人不会排障；

7. 自动化能力弱，重复操作多；

8. 数据和系统必须本地化部署。

核心产品闭环：

```text

发现资产

→ 纳管设备

→ 配置采集

→ 监控指标

→ 触发告警

→ AI 分析

→ 转派工单

→ 自动化建议/执行

→ 处理完成

→ 复盘入知识库

→ 形成持续优化

```

---

# 八、研发修正优先级

## 第一阶段：先让平台真正可用

目标：跑通“资产发现 → 设备纳管 → 监控告警 → 工单处理”。

必须做：

1. 修复 README 和部署脚本仓库地址。

2. 统一 API base path。

3. 统一登录返回格式。

4. 统一设备主模型。

5. 修复前端设备删除、编辑传参问题。

6. 新增网络扫描配置页面。

7. 补齐通知 messages/read/unread 接口。

8. 修复工单处理人硬编码。

9. 补齐告警转工单。

10. 前端所有接口改为统一 API SDK。

## 第二阶段：让模块完整

目标：每个模块不是页面空壳。

必须做：

1. 完整知识库页面。

2. 完整 AI Copilot 页面。

3. 完整自动化脚本库和执行记录。

4. 完整备份恢复页面。

5. 完整系统配置、菜单、字典。

6. SLA 看板。

7. 报表模板和定时报表。

8. 巡检任务页面。

## 第三阶段：达到企业级

目标：可交付、可维护、可扩展。

必须做：

1. RBAC 权限。

2. 数据权限。

3. 多租户隔离。

4. 操作审计全覆盖。

5. 敏感数据加密。

6. 配置数据库化。

7. OpenAPI 契约测试。

8. CI/CD 自动测试。

9. 日志、指标、链路追踪。

10. 脚本执行沙箱和审批。

---

# 九、最重要的结论

现在这个平台的后端已经覆盖很多功能，但还没有完全达到“企业级软件平台”的要求。当前最优策略不是继续堆新模块，而是做一次**系统性收敛**：

1. **统一设备主模型**；

2. **统一前后端 API 契约**；

3. **统一状态枚举和字段命名**；

4. **重构自动化模块产品模型**；

5. **补齐网络发现、通知消息、菜单字典、SLA、AI 前端、知识库前端**；

6. **把告警、工单、AI、自动化、知识库串成闭环**。

只要这几个问题解决，它才会从“功能很多的代码仓库”变成“真正能解决用户问题的企业级智能运维平台”。

[1]: https://github.com/wusdic/itops-platform/tree/main/api/routes "itops-platform/api/routes at main · wusdic/itops-platform · GitHub"

[2]: https://github.com/wusdic/itops-platform "GitHub - wusdic/itops-platform: ITOps Platform - 本地化部署的智能化运维管理系统 · GitHub"

[3]: https://raw.githubusercontent.com/wusdic/itops-platform/refs/heads/main/ITOPS_API_AUDIT.md "raw.githubusercontent.com"

[4]: https://raw.githubusercontent.com/wusdic/itops-platform/refs/heads/main/QA_REPORT.md "raw.githubusercontent.com"

[5]: https://raw.githubusercontent.com/wusdic/itops-platform/refs/heads/main/FRONTEND_PLAN.md "raw.githubusercontent.com"

[6]: https://raw.githubusercontent.com/wusdic/itops-platform/refs/heads/main/BACKEND_FIX_REPORT.md "raw.githubusercontent.com"

[7]: https://raw.githubusercontent.com/wusdic/itops-platform/refs/heads/main/ARCHITECTURE_REPORT.md "raw.githubusercontent.com"

[8]: https://github.com/wusdic/itops-platform/raw/refs/heads/main/api/main.py "raw.githubusercontent.com"

[9]: https://raw.githubusercontent.com/wusdic/itops-platform/refs/heads/main/.env.example "raw.githubusercontent.com"

[10]: https://raw.githubusercontent.com/wusdic/itops-platform/refs/heads/main/frontend/package.json "raw.githubusercontent.com"